# Justice Project | Tasks Status

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| new | In progress | Waiting for test | Fixing bugs | Done |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **File Name** | **Description** | **Task For** | **Developer** | **Status** |
| 1 | index.php | Landing page | all | Aj.Ruchdee | In progress |
| 2 | about.php | Project background | all | Aj.Ruchdee  Proud | In progress |
| 3 | php/activity.php | Contain all functions for managing activity data | none | Aj.Ruchdee | In progress |
| 4 | admin/activities\_list.php | List all activities | admin | Proud | In progress |
| 5 | admin/activities\_add.php | Add a new activity | admin | Proud | In Progress |
| 6 | admin/activities\_update.php | Update existing activity | admin | Proud | In Progress |
| 7 | index.php | Activity section | All |  | new |
| 8 | Google analytics | Track users’ usage | - | Aj.Ruchdee | In progress |
| 9 | user\_info.php | Display user’s info | Complainant, justice unit, admin |  | new |
| 10 | justice\_article/counseling.html | Counseling Technique (คู่มือการทำงานด้านกระบวนการยุติธรรม/การทำงานกับเด็กและเยาวชน.pdf) | all |  | new |
| 11 | justice\_article/counseling\_skills.html | Essential Skills in Counseling (คู่มือการทำงานด้านกระบวนการยุติธรรม/การทำงานกับเด็กและเยาวชน.pdf) | all |  | new |
| 12 | justice\_article/interviewing.html | Motivational Interviewing | all |  | new |
| 13 | justice\_article/paralegals.html | บทที่ 1 แนะนำโครงการนักกฎหมายชุมชน (คู่มือการทำงานด้านกระบวนการยุติธรรม/คู่มือปฏิบัติงานนักกฎหมายชุมชน.pdf) | all |  | new |
| 14 | justice\_article/rlpd.html | กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (สื่อเกี่ยวกับกฎหมาย) | all |  | new |
| 15 | Justice\_article/rlpd\_volunteers.html | ความเป็นมาของการจัดตั้งเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (KM.pdf) | all |  | new |
| 16 | php/user\_logout.php | Bug ตอน logout จากหน้า index.php | all | Aj.Ruchdee | Fixing bug |
| 17 | img\_list.php | กรณีไม่ได้ upload รูป | complainant | Proud | Fixing bug |
| 18 | complaint\_status.php | กรณีไม่ได้ upload รูปและวิดีโอ | complainant |  | Fixing bug |
| 19 | signup-complainant.php | ฟอร์มลงทะเบียนผู้ร้องเรียนเฉพาะกิจ จะใช้เฉพาะวันแรกที่ทดสอบการใช้งาน | complainant |  | new |
| 20 | signup-justiceunit.php | ฟอร์มลงทะเบียนหน่วยงานยุติธรรมเฉพาะกิจ จะใช้เฉพาะวันแรกที่ทดสอบการใช้งาน | Justice unit |  | new |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |