เอกสารโครงร่าง (Proposal) การพัฒนาเว็บไซต์ …..

1. **ที่มาของโครงการ**
2. **วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์**

* เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้ด้านยุติธรรม และกรณีศึกษาการจัดการปัญหาด้านยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สำหรับบุคคลทั่วไป
* เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือตัวแทนที่แต่งตั้งโดยสถานศึกษาสามารถบันทึกและติดตามข้อร้องเรียน
* เพื่อให้หน่วยงานด้านความยุติธรรมสามารถบันทึกผลการดำเนินงานตามข้อร้องเรียนและดูข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน

1. **ขอบเขตของเว็บไซต์**

* เว็บไซต์เป็นสื่อกลางในการให้ความรู้ด้านยุติธรรม และกรณีศึกษาการจัดการปัญหาด้านยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สำหรับบุคคลทั่วไป
* ผู้บริหารสถานศึกษาหรือตัวแทนที่แต่งตั้งโดยสถานศึกษาสามารถบันทึกและติดตามข้อร้องเรียนที่ส่งไปยังหน่วยงานด้านความยุติธรรมที่เกี่ยวข้องได้
* หน่วยงานด้านความยุติธรรมสามารถบันทึกผลการดำเนินงานตามข้อร้องเรียนได้
* หน่วยงานด้านความยุติธรรมสามารถดูข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานได้

1. **ระยะเวลาในการพัฒนา**

3 เดือน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนการดำเนินงาน | พ.ย. 61 | | | | ธ.ค. 61 | | | | ม.ค. 62 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. วิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ออกแบบฐานข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. พัฒนาเว็บไซต์ระยะที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ทดสอบเว็บไซต์ระยะที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. พัฒนาเว็บไซต์ระยะที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ทดสอบเว็บไซต์ระยะที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ติดตั้งและส่งมอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. อบรมการใช้งาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **รายละเอียดงบประมาณ**

งบประมาณในการพัฒนาเว็บไซต์ทั้งสิ้น 92,907.00 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **ราคาต่อหน่วย** | **จำนวน** | **หน่วย** | **ราคารวม** |
| 1 | Web Hosting Server (ฟรี SSL 1 ปี) ระยะเวลา 3 ปี  พ.ย. 2561 - ต.ค. 2564) | 15,087.00 | 1 | - | 15,087.00 |
| 2 | SSL (Secure Socket Layer) พ.ย. 2562 - ต.ค. 2564 | 900.00 | 2 | ปี | 1,800.00 |
| 3 | Domain Name (.in.th) พ.ย. 2561 - ต.ค. 2564 | 340.00 | 3 | ปี | 1,020.00 |
| 4 | Web Development (php + MySQL) พ.ย. 2561 - ม.ค. 2562 | 25,000.00 | 3 | เดือน | 75,000.00 |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | | | **92,907.00** |

1. ตัวอย่างการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface)
2. หดหดห